Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)

Кафедра компьютерных систем в управлении и проектировании (КСУП)

ЗАДАНИЕ

к проекту по дисциплине «Основы Разработки САПР»

выдано: студенту группы 588-2 Зубакиной Елене Олеговне

1) Тема проекта: Разработка библиотеки «ГАЙКА» для САПР «КОМПАС-3D V18»

Чертёж шлицевой гайки приведён на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 – Чертёж шлицевой гайки

Модель шлицевой гайки приведена на рисунке 1.2

Рисунок 1.2 – Модель шлицевой гайки

- Этапы и сроки выполнения работы приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Этапы и сроки выполнения работы

|  | Этапы | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выбор темы, создание git репозитория | 29.09 – 05.10 (1 неделя) |
| 2 | Составление ТЗ | 06.10 – 12.10 (1 неделя) |
| 3 | Проект системы | 13.10 – 24.10 (4 недели) |
| 4 | Прототип библиотеки | 22.11 – 05.12 (4 недели) |
| 5 | Готовая библиотека и составление пояснительной записки | 06.12 – 27.12 (2 недели) |

Общий срок выполнения работ по созданию плагина для «КОМПАС-3D V18» составляет 12 недель. Срок сдачи плагина: 27.12.2021.

- Исходные данные

Разработать библиотеку «Гайка» для «КОМПАС-3D V18».

- Требования к плагину

Плагин должен обеспечивать следующую функциональность:

- выводить диалоговое окно ввода для изменения следующих параметров (обозначения параметров указаны в соответствии с рисунком 1.1):

- диаметр гайки D;

- диаметр D1;

- номинальный диаметр резьбы d;

- шаг резьбы P;

- глубина шлицев h.

Условия:

- диаметр d не должен быть больше диаметра D;

- глубина шлицев не должна быть больше разности диаметра гайки D и номинального диаметра резьбы d;

- диаметр D1 не должен быть больше диаметра D и меньше диаметра d.

Размеры в соответствии с ГОСТ 11871-80 приведены в таблице А.1 в приложении А.

- обеспечивать построение трехмерной модели на графическом окне системы «КОМПАС-3D» на основе введенных значений параметров;

- обеспечить проверку корректности ввода данных;

- вывод информационного сообщения в случае ввода некорректных данных.

- Сфера применения

Плагин применим при изготовлении составных или сборочных деталей в сфере производства крепёжных изделий для решения задач проектирования в системе «КОМПАС-3D V18».

- Минимальные требования к программной и аппаратной частям:

- операционная система: Windows 10 (x86, x64);

- процессор: 64-разрядный с тактовой частотой 2.30 ГГц;

- ОЗУ: 8 Гб;

- графическое устройство DirectX 9.

- Инструменты разработки:

- язык программирования C#;

- .NET 4.7.2 Framework;

- среда проектирования «КОМПАС-3D V18»;

- IDE Microsoft Visual Studio 2019;

- система контроля версий Git;

- библиотека для модульного тестирования nUnit 3.13.2;

- технология разработки графического интерфейса: «WinForms».

- Содержание пояснительной записки:

- титульный лист;

- реферат;

- содержание ПЗ;

- введение;

- постановка и анализ задачи;

- описание алгоритмов;

- описание реализации;

- описание программы для пользователя;

- тестирование программы (включая нагрузочные тестирования);

- заключение;

- список литературы;

- приложения.

- Дата выдачи задания: 27.09.2021

Руководитель к.т.н., доцент каф. КСУП
A.А. Калентьев _____________________

Задание принял к исполнению студент группы 588-2
Е.О. Зубакина ____________________

Приложение А

Таблица А.1 – Размеры в соответствии с ГОСТ 11871-80

Продолжение таблицы А.1